|  | 院发〔2014〕42号 |  |
| --- | --- | --- |

洛阳理工学院关于印发

经济活动立项管理办法等文件的通知

校属各部门：

经党委研究，现将《洛阳理工学院经济活动立项管理办法》、《洛阳理工学院物资招标采购管理办法》、《洛阳理工学院工程建设招标管理办法》、《洛阳理工学院小型维修工程招标管理办法》、《洛阳理工学院经济合同管理办法》、《洛阳理工学院经济活动项目验收管理办法》等6个管理制度下发，请认真遵照执行。

2014年6月23日

洛阳理工学院经济活动立项管理办法

第一条  为加强经济活动的立项管理，实现项目确定的科学化、规范化、程序化，保证资金使用的计划性和效益性，根据上级有关规定，结合学我校实际情况，制定本办法。

第二条　项目的确立必须按照学校运行和发展的实际需要，必须符合学校的建设和发展规划，必须符合国家的政策。

第三条　申请立项部门必须做好项目确立的前期调研工作，了解项目的背景、项目的管理和运行要求、项目的配套内容和措施、项目实施后的效果、项目的资金概算等。

第四条　编制年度预算时，能够明确的项目应纳入年度预算，申请立项部门提交立项申请报告及经费预算表，报财务处汇总，由财务处向主管财务院领导汇报后提出预算草案，经学校预算编制工作小组研究讨论，提出基本立项意见，对拟立项的项目提交校党委会研究，党委会研究通过的项目按计划组织实施。

第五条　对于使用本部门管理业务经费的项目、在年度预算中确定了资金计划但未细化的项目，立项的审批权限如下：

1.金额在1万元以下的项目由部门负责人审批；

2.金额在1万元至5万元以下的项目由主管院领导审批；

3.金额在5万元至10万元以下的项目，经主管院领导对项目进行审核后，由院长审批；

4.金额在10万元至100万元以下的项目，经院长办公会议研究通过后，由院长签批；

5.金额在100万元以上（含100万元）的项目，经院长办公会议研究提出立项意见，报党委会研究确定后，由院长签批；

6.对额度较大且涉及教职工切身利益的项目，要经过教职工代表大会或教职工代表大会分团长联席会议通过后，由院长签批。

第六条  年度预算外的项目，单项支出10万元以下临时性资金使用，要经院长办公会议研究确定后，由院长签批；单项支出10万元以上（含10万元）临时性资金使用，要经党委会研究确定后，由院长签批。

第七条　经济活动立项审批程序如下：

1.申请立项部门提交立项申请报告和经费预算表。

对于单价在10万元及以上、批量在20万元及以上的设备（材料或其他物资）购置项目，预算在10万元及以上的维修项目和绿化亮化项目，预算在100万元及以上的工程建设项目，申请立项部门须编制可行性报告。

2.有业务主管部门的项目，由主管部门组织相关学科专家对可行性报告进行论证，提出审核意见。

3.财务处进行立项审核。

4.按照前述的立项审批权限报院领导审批或经相关会议通过后报院长签批。

第八条　申请立项部门填写《经济活动立项审批表》（见附件），审批表作为预算审计、决算审计和结算支付的重要依据。凡未经立项审批的项目审计处不予进行预算审计和结算审计，财务处不得支付款项。

第九条　申请立项部门应按照批准立项的资金额度，编制较详细的资金预算方案，包括分项预算金额及计算依据、购置设备（材料或其他物资）的分项价格、基建或维修项目分项费用，并制定资金使用计划报财务处。财务处根据学校年度财务计划，安排项目资金的使用。

第十条　对须经上级主管部门批准的项目，在学校批准立项后，申请立项部门应及时到上级主管部门办理相关立项批准手续。

第十一条　项目立项后，申请立项部门要根据学校的有关规定报校招标主管部门进行招标或统一采购。凡属招标项目，招标主管部门须按学校的有关规定在组织招标前将项目预算报审计处进行预算审计；须设置标底的，将有关资料送审计处组织编制标底。

第十二条　申请立项部门须按照批准立项的内容和范围进行实施，不得随意增加内容。如追加必须按照立项审批程序进行立项审批或按学校有关项目变更管理办法规定报批。

第十三条　对于突发的抢修、急办项目，申请立项部门须报告主管院领导批准，在项目实施后按规定办理立项审批相关手续。

第十四条　对于项目资金在100万元及以上的项目，申请立项部门在项目结束后应进行总结，详细说明项目实施过程中间的问题，说明项目达到的效果及对学校的作用，并将项目总结上报财务处。对于额度较大的项目，财务处将组织相关单位和专家对项目的实施进行绩效考评，考评结果作为以后立项的参考依据。

第十五条　本办法自发布之日起施行。

附件：经济活动立项审批表

附件

经济活动立项审批表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 立项部门 |  |
| 立项依据 |  |
| 预算金额 |  |
| 实施时间 |  |
| 部门负责人意见 | 签字： （盖章） 年 月 日 |
| 主管院领导意见 | 签字： 年 月 日 |
| 院长审批意见 | 签字： 年 月 日 |

注：

1.金额在5万元及以上的项目经主管院领导审核或经学校相关会议研究确定后，由申请立项部门填写此表并报院长审批或签批。

2.立项依据填写经学校相关会议对项目研究的意见。

3.金额在5万元以下的立项由部门负责人或主管院领导审批。

洛阳理工学院物资招标采购管理办法

第一章  总  则

第一条  为了规范我校物资招标采购行为,提高资金使用效益,促进学校建设和发展，依据《中华人民共和国招标投标法》及《河南省政府采购工作程序》等有关法规，制定本办法。

第二条  本办法适用于学校自行组织的以招标采购方式购置物资的采购行为（属政府采购的物资从其相关规定，不适用本办法）。招标采购活动在学校采购招标工作领导小组领导下进行，由国有资产管理处负责招标工作的组织实施。

第三条  本办法适用于学校各部门使用学校教育事业经费、国家拨款经费或其他资金来源购置的各类设备、仪器、教材、图书、大宗物资等采购招标活动。

第四条  招标采购和评标工作要遵循公开、公平、公正，保证使用及维护学校利益的原则。

第二章 购置物资的申请和批复

第五条  物资的购置须由使用部门提出申请,经使用部门负责人批准并加盖部门公章报主管院领导审批；须经立项审批的按学校经济活动立项管理办法有关规定获得批准后，报国有资产管理处招标采购科。

第六条  大型仪器设备的购置（单价在人民币10万元及以上，批量在20万元及以上），须由使用部门提交可行性报告，经学校业务主管部门组织相关学科专家对可行性报告进行论证，提出审核意见，报主管副院长和院长审批。

第七条  可行性报告须包括：

1.设备对我校及部门工作任务的必要性及工作量预测分析；

2.所购设备的先进性和适应性，设备适应学科范围，所选档次、规格型号、性能、价格及技术指标的合理性；

3.欲购设备附件、零配件、软件配套经费及每年维修维护费用情况；

4.设备使用工作人员的配备情况；

5.安装场地、使用环境及各项辅助设施的安全、完备程度；

6.设备共享方案；

7.效益预测及风险分析。

第八条  学校实验室仪器设备的购置计划必须在每年4月份以前，其它专项报告必须提前20天，送达国有资产管理处招标采购科进行采购。

第三章  物资招标

第九条  凡批量在5万元以上（含5万元）的设备原则上应通过招标采购的方式采购。

第十条  有下列情形之一的，可以不实行招标：

（1）涉及国家安全或者国家秘密的；

（2）不足3家投标人可供选择的；

（3）属抢险救灾等紧急情况所需要的；

（4）法律、法规、规章另有规定的；

（5）采购金额在5万元以下的。

不适宜进行招标采购的必须报主管院领导审批。由国有资产管理处会同监察处、财务处、审计处等部门，根据优质低价的原则采取议标、比价采购及单一来源等方式集体讨论确定供货单位。

第十一条  招标前，国有资产管理处招标采购科根据招标采购设备的性能指标特点编制好招标文件。招标文件须包括以下内容：

1.招标邀请函；

2.招标项目要求；

3.货物要求及技术规格、保修等要求；

4.招标文件格式。

招标文件不得要求或者表明特定的供应商，不得含有倾向性和排斥其他潜在投标人的内容。

招标文件须报学校采购招标工作领导小组审定会签。

第十二条  采用公开招标时，须向3个以上供应商发出投标邀请函，招标信息须同时在校园网发布。招标邀请函应包括以下主要内容：

1.招标单位的名称、地址、联系方式等信息；

2.标的物的名称、用途、数量和交货日期；

3.对投标人的资质要求和投标办法；

4.有关投标保证金的要求；

5.获取招标文件的办法和时间，投标截止时间和地点；

6.开标时间和地点；

7.学校规定的其他内容。

第十三条  开标前，招标项目有关人员不得向他人透漏招标有关情况和信息。

第十四条  投标人应在投标截止时间前，向财务处缴纳投标保证金，并自带标书到投标现场。

第十五条  对已发出的招标文件进行必要修改或澄清时须以书面形式在规定的投标时间前，通知所有招标文件收受人。投标人在投标截止时间前，对投标文件可以补充和修改或者撤回。

第十六条  学校可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但需将变更事项通知所有招标文件收受人。

第四章 开标、评标和定标

第十七条  开标应当在招标文件规定的时间和地点进行，开标由商家自带标书现场开标。

第十八条  开标和评标由国有资产管理处负责人主持，在监察处监督下进行，参加人员为评标委员会成员、评标专家和工作人员。

第十九条  开标后，若某一标的物的投标人少于3个时，应当重新招标，或者经评标委员会研究决定采取其他方式进行采购。

第二十条  评标专家由学校有关方面专家组成，参加评标专家人数为5人以上单数。与投标人有亲属或有利害关系的人员不得参加评标。学校建立评标专家库，由监察处在每次开标前2小时电话通知被抽取的评标专家。

第二十一条  评标在专家内部独立进行，专家进行实名投票制。工作人员根据专家投票进行计票，得票多者为中标人。

第二十二条  评标专家职责：

1.负责审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；必要时可向投标人进行质疑，评标专家有权决定全部或部分废标，但须过半数以上专家认可。

2.评标委员会负责完成全部评标过程，并提交所有评标专家签字的书面报告确定中标人或推荐合格的中标候选人。

第二十三条  评标采用下列评标方法之一

1.综合评标法：由国有资产管理处制定评标细则和相应的标准，评标专家根据标准对参加投标的合格投标人进行综合评价，对中标候选人进行投票，根据计票结果得票多少，现场确定中标人。

2.低价中标法：由国有资产管理处根据使用部门提出的技术指标，制定合理的加价标准和方法，评标专家根据标准对所有合格投标人的报价进行加价评定，价格最低的即为中标候选人，评标专家进行实名投票，根据计票结果，现场确定中标人。

第二十四条  评标主持人召集所有参加投标人宣布评标结果。对中标结果有异议的合格投标人，可在宣布结果7日内，以书面形式向国有资产管理处或监察处提出质疑。

第二十五条  国有资产管理处在评标结束后，向中标人发出中标通知书。根据评标结果，按照《洛阳理工学院经济合同管理办法》的规定组织、签订合同，并做好合同实施、管理等工作。

第二十六条  中标通知书发出后，若中标人放弃中标项目或在期限内不签订采购合同者，投标保证金不予退还。该项目另行组织招标或经招标工作领导小组研究确定。

第五章  纪律与法律责任

第二十七条  对于违反本办法之规定，应当实行招标而未进行招标的，学校采购招标工作领导小组有权责令其改正，学校将追究有关责任人的责任。

第二十八条  招标工作相关人员有下列行为之一者，招标活动无效，并依照相关法律、法规进行处罚，并追究有关责任人员的责任：

（1）弄虚作假，隐瞒招标真实情况者；

（2）泄露标底或评标秘密者；

（3）不按照本办法规定的程序进行招标，影响中标结果者；

（4）假公济私，接受投标人的吃、请，索要好处,不当得利者。

第二十九条  投标人有下列行为之一者，取消其投标或中标资格，投标保证金不再返还，并无限期取消其今后在我校的投标资格：

（1）投标人有弄虚作假行为的；

（2）投标人有串通投标行为的；

（3）投标人勾结招标人员，以排挤其他竞争对手的；

（4）投标人以不正当手段行贿、拉拢工作人员的。

第三十条  招标人、投标人违反本办法之规定，给他方造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任。

第三十一条  学校采购招标工作领导小组成员、评标委员会成员和工作人员徇私舞弊、索贿受贿、玩忽职守尚未构成犯罪的，由学校给予行政处分；构成犯罪的，移交司法部门，依法追究其刑事责任。

第六章  附  则

第三十二条  本办法自发布之日起施行。原管理办法自行废止。

洛阳理工学院工程建设招标管理办法

第一章 总  则

第一条  为进一步规范学校工程建设项目招标程序，加强对工程招标活动的管理，提高投资效益，控制工程造价，保证工程质量，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，结合我校实际，特制定本办法。

第二条  工程建设招标活动在学校招标工作领导小组领导下进行，由基建处负责招标工作的组织实施。

第三条  监察处、财务处、审计处等部门按照职责分工，对工程建设招标活动实施监督。

第四条  凡列入招标的项目，必须遵照公平、公开、公正、择优的原则依法进行招标。

第二章 招  标

第五条  工程建设应当具备下列条件才能进行招标：

（一）工程项目已经批准；

（二）有相应资金或资金来源已经落实；

（三）初步设计或施工图纸及概算应当履行审批手续并已经批准；

（四）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续并已经核准；

（五）有招标所需的设计图纸及技术资料。

第六条  招标范围

（一）在学校总体规划范围内，并列入洛阳市重点工程建设。

（二）未列入洛阳市重点工程的新建、改建、扩建工程建设。

（三）工程建设所必需的设备、材料采购。

（四）工程建设所需的设计、勘察、监理等服务项目。

第（一）款规定范围内的项目，在市发改委重点办监督下，由招标代理公司负责实施，基建处、监察处全过程参与；第（二）、（三）、（四）款规定范围内的项目，采取校内招标，由基建处按本办法负责组织实施。

第七条 招标方式

工程建设招标分为公开招标和邀请招标。必须进行招标的工程建设，基建处应将招标范围、招标方式、招标组织形式等有关招标内容报学校招标工作领导小组审定。

（一）公开招标：指招标人以发布招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。原则上达到下列标准之一的，应进行公开招标：

1.20万元以上的新建、改建、扩建项目；

2.10万元及以上的设备、材料采购；

3.10万元及以上的设计、勘察、监理、检测等服务项目。

（二）邀请招标：指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。原则上10万元及以上、20万元以下的新建、改建、扩建项目可采取邀请招标。

第八条  有下列情形之一的，经学校招标工作领导小组同意，可以不进行招标，由基建处会同监察处、财务处、审计处等部门，根据优质低价的原则采取议标、比价采购等方式集体讨论确定承建单位或供货单位。

（一）设计、勘察、施工采用特定的专利或者专有技术的；

（二）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；

（三）在第八条招标限额以下的项目。

第九条  编制招标文件

（一）招标文件的主要内容包括：招标项目的名称、规模、概况、建设地点、标段划分、技术要求、投标报价形式、质量要求、工期要求、货款支付方式、供货时间、地点、供货方式、对投标人资格审查的标准、评标标准、发标时间、投标时间、答疑时间、开标时间等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款（含保修条款）。

（二）招标文件须经基建处、监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门负责人会签，并经主管基建院领导签阅。

第十条  发布招标信息

（一）在市发改委重点办监督下进行招标的项目，按有关规定发布招标公告。

（二）校内自行招标项目，应在校园网上发布招标公告。

（三）招标公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的名称、规模、地点，招标材料或设备的名称、数量、品牌，以及招标人的联系地点、联系人、联系电话等。

第十一条  报名

招标信息发布后，投标人应在招标公告规定的时间内，按照招标公告要求，携带相关证件和资料，到招标人指定的地点进行报名。

第十二条  初审

基建处、监察处应依据招标文件的要求，对报名的投标人的资质、法人证书、代理人委托书、项目负责人证书等相关资料进行初审。

第十三条  考察并确定投标人

必要时，由基建处、监察处、财务处、审计处、国有资产管理处组成考察小组对所报名的法人单位进行考察。考察的内容分为公司实力、公司业绩、公司信誉和在建工程、竣工工程等几个方面。根据考察情况，进行筛选并确定投标人。

第十四条  发标

招标人应按照招标文件规定的时间，向投标人进行发标。发标的主要内容包括招标文件、图纸、工程量清单等。

第十五条  答疑

招标人应在招标文件规定时间内，对投标人提出的问题以书面形式进行答疑。对所有投标人，答疑的内容应一致。

第十六条  制作标底、拦标价、工程量清单

（一）制作标底

基建处负责将招标文件、图纸、工程量清单、答疑等资料提交给审计处制作标底。

（二）拦标价、工程量清单

基建处负责拦标价、工程量清单的制作和编制。

第三章 投  标

第十七条  投标人在投标前，应按招标人要求提交投标保证金。

第十八条  编制投标文件

投标单位应根据招标文件编制投标文件，其内容应完全响应招标文件的要求，主要包括公司概况、业绩、相关证件、预算和报价、质量标准、工期、工作人员、仪器和机械设备、技术组织和措施等。

第十九条  投标文件的递交

投标人应将制作好的投标文件及相关证件于开标前，或招标文件要求提交投标文件的截止时间前，递交给评标委员会，逾期将取消其投标资格。投标人在递交投标文件的同时，应进行签到。已递交投标文件的投标人数量不得少于3家，否则招标人应当依照本办法重新进行招标。

第二十条  对投标人的要求

（一）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。

（二）投标人不得与招标人串通投标，损害招标人利益或者他人的合法权益。

（三）禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

（四）投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

若发现投标人有以上违规现象，将取消其投标或中标资格。

第四章 开标、评标和中标

第二十一条  成立评标委员会

（一）在市发改委重点办监督下进行招标的项目，按市发改委重点办的要求，在市建设工程评标专家网内随机抽取评标专家，并成立评标委员会。

（二）校内自行招标项目，由监察处在学校专家库内随机抽取评标专家，并成立评标委员会。

（三）评标委员会成员人数为5人以上单数。

（四）与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会，已经进入的应当更换。

（五）评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

第二十二条  开标应当在招标文件规定的时间和地点进行。

第二十三条  开标和评标过程由基建处负责人主持，并在监察处的监督下进行。

第二十四条  开标前，由监督人员和投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，方可进行拆封。凡未按招标文件规定密封和签章的，视为废标。

第二十五条  对评标专家和参与评标人员要求

评标过程应严格按照评标程序进行，并遵守评标纪律。评标专家应独立进行评审和打分，不得相互串通，不得私下与投标人接触，操纵评标结果。评标结束后，参与评标人员不得向外泄露评标过程和评标内容。

第二十六条  评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行认真评审和比较，并确定中标人。

第二十七条  中标人确定后，基建处负责向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。根据评标结果，按照《洛阳理工学院经济合同管理办法》的规定组织、签订合同，并做好合同实施、管理等工作。

第二十八条  中标通知书发出后，若中标人放弃中标项目或在期限内不签订合同者，投标保证金不予退还。该项目另行组织招标或经招标工作领导小组研究确定。

第五章  纪律及法律责任

第二十九条  参与招标报名、标书制作、标底制作、抽取专家、现场服务等各个环节的工作人员，应严格执行保密纪律，不得向与招标无关的人员泄露自己分管工作的任何情况，也不得向负责其他环节的人员打听任何情况，更不能向投标单位泄露招标工作各环节的情况。

不直接参加招标活动的人员不得过问有关招标的任何问题。

如有人员泄露招标投标活动应当保密的有关情况和资料的，或者与投标人串通损害学校利益的，学校对直接责任人员按有关规定进行处理；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重构成犯罪的，由司法部门依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第六章   附  则

第三十条  学校大型维修工程项目（工程项目金额在100万元以上）招标参照本办法执行，由后勤管理处负责招标工作的组织实施。

第三十一条  本办法未尽事宜，依照相关法律、法规、规章执行。

第三十二条  本办法自发布之日起施行。

洛阳理工学院小型维修工程招标管理办法

为规范后勤小型维修工程招投标工作，切实保证维修工程质量，提高维修资金的使用效益，节约维修资金，根据有关规定，特制订本办法。

一、招标限额

建筑及安装维修工程项目金额在5万元以上（含5万元）、材料物资设备价款1万元以上（含材料批量价款在1万元以上），必须进行招标。招标限额以下的项目，由后勤管理处会同监察处、财务处、审计处等部门，根据优质低价的原则采取议标、比价采购等方式集体讨论确定施工单位或供货单位。特殊情况须报院领导批准。

二、招投标工作程序

1.制定招标方案

完成项目立项审批，制定项目预算（概算），并经审计处预审后，后勤管理处制定招标方案。方案须由部门负责人审定后，报主管院领导审批。

2.编制招标文件

招标文件内容主要包括：投标通知书（投标前经考察的项目）、投标须知（总则、投标文件的编制、投标文件的提交、开标评标与定标、授予合同）、技术规范、投标书格式、合同格式与主要条款、图纸资料、附件。

招标文件须经后勤管理处、监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门负责人会签，并经主管后勤院领导签阅。

3.发布招标信息（公告）

公告内容包括：招标内容、投标单位资质要求、报名时间、截止时间、报名地点及联系人等。

4.接受报名与审查

在招标公告规定时间内接受投标人报名，后勤管理处、监察处依据招标文件的要求，对报名的法人单位资质、法人证书、代理人委托书、项目负责人证书等相关资料进行审核。必要时，组织招标工作领导小组成员组成考察小组对报名的法人单位进行考察。

投标人在投标前，应按招标人要求提交投标保证金。

5.发标与答疑

按投标通知书确定的时间发标，由招标单位确定答疑时间、投标答疑形式（书面）、地点。

6.制作标底

须设置标底的项目，后勤管理处负责将招标文件、图纸、工程量清单、答疑等资料提交审计处，由审计处组织编制标底。

7.开标与评标

（1）成立评标委员会，监察处在学校专家库内随机抽取评标专家，成员人数为5人以上单数。

（2）后勤管理处负责制定评标细则，开标和评标过程由后勤管理处负责人主持，并在监察处的监督下进行。

（3）编写评标报告，评委会推荐合同谈判单位，并签名确认。

8.合同谈判与签订

后勤管理处根据评标结果，按照《洛阳理工学院经济合同管理办法》的规定组织、签订合同，并做好合同实施、管理等工作。

招标主管部门无权更改评标结果，若有特殊情况须经评标委员会和招标工作领导小组研究后，报主管院领导批准。

三、招投标工作管理

1.招标主管部门职责

（1）贯彻执行国家招投标法及有关法规和我校规章制度。

（2）为领导提供法律咨询和建议。

（3）起草招投标各种文件，确保文件的合理性、可行性、规范性、有效性。

（4）负责组织考察和招投标工作。

（5）解决招投标过程中的争议。

（6）做好资料归档等管理工作。

2.监督监察部门职责

（1）按学校有关规定确定评标委员会成员。

（2）对招标全过程进行监督。

3.招标、评标纪律

（1）坚持公开、公平、公正的原则。

（2）遵纪守法、保守秘密、清正廉洁。

四、管理权限

1.使用学校维修经费的项目由后勤管理处负责组织实施。

2.使用学校拨付给后勤服务集团维修经费的项目由后勤服务集团参照本办法组织实施。

3.应招标未招标的项目，不得进行结算审计和财务报销。

五、其他

1.未尽事宜，依照有关法规执行。

2.本办法自发布之日起施行。

洛阳理工学院经济合同管理办法

第一章  总则

第一条　为了规范学校对外经济合同的管理，防范风险，维护学校经济利益，保证学校对外经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，结合学院实际，制定本办法。

第二条　本办法适用于以洛阳理工学院名义对外签订的经济合同。

本办法所称的经济合同，是指法人之间为显示一定经济目的，明确相互权利义务关系而订立的协议。包括购销、建设工程承包、加工承揽、货物运输、供用电水气热、仓储保管、财产租赁、借款、联合办学、对外办班等合同及其他与经济活动有关的合同。

第三条  签订经济合同是一种法律行为，必须遵循合法原则、平等互利原则、协商一致原则和等价有偿原则。经济合同依法成立，即具有法律约束力，当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。违反合同，要追究责任，赔偿损失，直至法律制裁。

第二章  签订合同

第四条　合同项目应按照洛阳理工学院的有关管理办法获得批准，需进行招标的项目已按照规定进行了招标，确定了供货商、施工单位或合作单位。

第五条　合同的确定由项目招标主管部门或项目管理部门主持，监察处、审计处、财务处等有关部门参加，通过与供货商、施工单位或合作单位进行商务谈判，最终形成合同文本。

为规范格式，合同原则上应采用国家有关部门统一制定的格式文本。凡国家规定采用标准合同文本的，必须采用标准文本；没有标准合同文本的，项目招标主管部门或项目管理部门应制定合同示范文本，并报审计处审核备案。

第六条　在签订合同前，项目招标主管部门或项目管理部门、使用部门及监察处、财务处、审计处等部门应了解签约对方的主体资格，包括企业名称、地址、营业执照、经营范围和方式等；了解对方的履约能力和资信情况，包括资金、原材料、设备、技术、产品质量、商业渠道等对合同的保证程度；了解对方能否解决履约的外部条件和恪守合同的信誉状况；了解对方签约代表人是否具有法定代表人证明书或法人委托书。

第七条  项目招标主管部门或项目管理部门、使用部门及监察处、审计处、财务处等部门人员在进行合同谈判时，应做到如下几方面:

1.谈判内容必须符合使用部门或项目管理部门所委托的业务范围、权限和期限。

2.遵守协商一致、平等互利、等价有偿的原则，做到所签合同公平合理。

3.所订合同不得违反国家法律、法规和政策规定。

4.所订合同必须内容完整，条款齐备，文字清楚，责任明确、具体，签约手续完备、合法。

5.谈判人应将谈判情况及时分别报告主管院领导。

第八条　学校对外签订的经济合同，必须加盖“洛阳理工学院经济合同专用章”方为有效。使用学校内设机构印章对外签订的经济合同一律无效，特殊情况需经院长批准后授权办理。

第九条　经济合同的签章程序如下：

1.项目招标主管部门或项目管理部门填写洛阳理工学院经济合同审批单（见附件），由经办人和部门负责人签字，附合同文本，报相关部门和院领导审查。

2.使用部门及财务处、监察处、审计处对合同文本进行审查，审查通过后在经济合同审批单上签署意见。

3.项目招标主管部门或项目管理部门主管院领导审核合同内容，通过后在经济合同审批单上签署意见。项目招标主管部门或项目管理部门对10万元以上（含10万元）项目要及时上报主管院领导，50万元以上（含50万元）项目呈院长审定。

4.对金额在1000万元以上（含1000万元）的合同，由院长（法人代表）在合同文本上签字；金额在10万元至1000万元的合同，由院长委托主管院领导在合同文本上签字；金额在10万元以下的合同，由院长委托项目招标主管部门或项目管理部门负责人在合同文本上签字；特殊情况的合同，由院长或院长委托专人签字。

5.经办人持经审批后的经济合同审批单、经有关人员签字的合同文本到院长办公室加盖“洛阳理工学院经济合同专用章”，经济合同审批单连同合同文本由项目招标主管部门或项目管理部门归档保存。

第十条　在审查过程中，有关部门应在收到有关资料后3日内审查处理完毕，如有特殊情况应及时向项目招标主管部门或项目管理部门反馈。

有关审查部门要分工协作，各负其责，共同为维护学校利益把好关。各审查单位主要职责：

1.项目招标主管部门或项目管理部门、使用部门：主要对合同的可行性、必要性、合同标的合理性以及立项情况、合同内容、合同条款等进行审查。合同内容涉及到几个职能部门的，须经相关职能部门会签。

2.财务处：审查合同条款是否符合学校有关财经政策和财务管理规定，合同款项支付是否有经费来源保障，资金结算及付款方式是否合理等。

3.监察处：对合同订立的程序及合规性进行审查。

4.审计处：审查合同文本格式是否规范、合同的必要条款是否具备、内容是否合理合法等。

5.主管院领导：对经有关审查部门审查后的合同签署意见。对存在不确定事项或有争议的合同应提交学校相关会议研究后，呈院长审定。

6.合同签订人：院长或院长委托的相关负责人签署是否用印的意见。

第三章  合同的履行与变更管理

第十一条　合同签订后，即具有法律效力，负责实施该合同的项目招标主管部门或项目管理部门、有关使用部门必须对合同执行情况进行动态监督，加强对合同履行过程中各个环节（包括签约、交货、验收及结算）的跟踪管理，保质、保量按期完成合同约定事项，不得擅自变更或解除。

第十二条  在合同履行过程中，确需变更或解除合同的，应经双方协商后，签订变更或解除合同文本。变更或解除合同，必须说明变更或解除的理由、变更或解除的条款及事项、履行期限、与原合同的关系等，并按前述流程报相关部门审核后签订。

第十三条  合同履行过程中的补充协议、会议纪要、书面签证、往来信函、文书、电话记录、传真、电报、合同履行记录及索赔报告等文件材料均为合同档案的组成部分，负责实施该合同的有关部门和人员应及时、妥善地处理、收集、整理、保存上述资料。

第十四条  在合同履行过程中，如果对方没有按合同的约定履行，负责实施该合同的有关部门和人员必须立即以书面函件形式通知对方，并及时将出现的问题、拟采取的措施向项目主管部门和主管院领导汇报，积极采取措施以防止损失扩大。

第十五条 经济合同文本，用于经费报销或财务入账时作原始凭证。财务处根据合同文本和相关资料方可办理资金结算。对具有下列情形的业务，财务处有权拒绝付款：

1.发票或合同签批手续不完备的；

2.收款单位与合同对方当事人名称不一致的；

3.发票盖章单位与合同对方当事人不一致的；

4.付款单位与合同当事人名称不一致且未出具代付款证明的；

5.单价、数量与合同有出入的；

6.合同未归档备案的。

第十六条  学校原则上不向合同对方当事人支付定金或预付款。特殊情况需要在合同中约定支付的，需经主管院领导批准，严格按照国家有关规定执行。

第十七条  合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以货物交清、工程竣工并验收合格，价款结清、无遗留问题为准。

第四章  合同纠纷的解决

第十八条 合同执行过程中一旦发生经济合同纠纷，项目招标主管部门或项目管理部门应及时报告主管院领导，并从实事求是和维护学校合法权益的原则出发，采取协商、调解方式处理；协商、调解不成的，应及时通过仲裁或诉讼程序处理。

第十九条　对双方协商未达成一致的合同纠纷，项目招标主管部门或项目管理部门应从合同纠纷的起因、双方有无违约情况、责任大小等方面收集证据，写出对该纠纷的处理意见，报主管院领导。

第二十条  对需仲裁或法律诉讼程序解决的合同纠纷，主管院领导应及时召集项目招标主管部门或项目管理部门、财务、监察、审计部门及相关单位和专家组成处理小组，研究确定该合同纠纷解决的具体方案，报院长批准，并参与该纠纷的协商、调解、仲裁或者诉讼活动。

第二十一条 合同纠纷涉及的相关部门应当根据处理小组的要求及时提供相关资料和信息，为学校处理合同纠纷提供必要的支持。

第五章  合同资料管理

第二十二条　项目招标主管部门或项目管理部门应建立所签订经济合同的登记台账，收集和管理有关经济合同的背景资料。经济合同资料主要包括合同书和附件，通过招标程序的还包括招标文件和投标文件，签订、履行合同过程中有关的电报、信函、会议记录、账册、报表以及其他涉及经济合同内容的资料。

项目招标主管部门或项目管理部门应妥善保存合同文本及相关资料，督促合同的实施。

第二十三条　经济合同档案资料的保存期限同财务档案保存期限一致，任何个人不得自行销毁。对丢失或因保存不当造成资料损毁的，将追究相关人员的责任。

第六章  责任追究

第二十四条　有下列情形之一，未给学校造成损失的，对直接责任者或负有领导责任的负责人进行批评教育；给学校造成经济损失的，由当事人承担相应的赔偿责任，并根据情节轻重追究直接责任人的行政责任。

1.合同起草部门未调查对方资信情况、未审查对方主体资格，以致被骗的；

2.违反程序和规定擅自对外签订合同的；

3.委托代理人超越学校委托权限签订合同的；

4.应签订书面合同但未签订的；

5.合同会审部门、合同管理部门、合同履行单位和有关人员没有按本办法的规定履行职责的；

6.未经批准擅自给对方签收单据，或者私自补签单据的；

7.丢失或者擅自销毁、隐匿合同和合同附件，以及合同履行过程中形成的各种函件、单据等相关材料的；

8.在学校处理合同纠纷的过程中不及时汇报、消极应对或不及时提供必要支持的。

第二十五条 未经授权，擅自以学校名义签订合同的部门或个人，应对该合同承担全部责任。同时，学校将依照有关规定追究责任部门及责任人员的行政和经济责任；触犯法律的，移送司法机关追究法律责任。

第二十六条 学校所属的不具有法人资格的单位擅自对外签订经济合同的，该单位应对合同承担一切法律责任；给学校造成损害的，学校将追究该单位负责人及有关责任人的行政、经济责任。

第二十七条 在签订、履行合同中失职、渎职或以权谋私，损害学校利益的，学校依据有关规定追究当事人责任。

第七章  附则

第二十八条  学校下属独立法人实体，可参照本办法管理经济合同事务。

第二十九条 有关科技开发、科技转让、科技咨询、科技服务等技术合同由科研部门按有关规定制定管理办法。

第三十条  本办法中未尽事宜，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

第三十一条　本办法自发布之日起施行。

附件：洛阳理工学院经济合同审批单

附件

洛阳理工学院经济合同审批单

| 合同 名称 |  |  | 合同 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同 主体 | 甲方 |  | 资金 来源 |  |
|  | 乙方 |  | 合同 总价 |  |
| 计划 履行 时间 |  |  | 发包 方式 |  |
| 合同 对方 联系 方式 | 联系人： 地 址： 电 话： |  |  |  |
| 招标 主管 部门 （或项目 管理 部门） 意见 | 经办人签字： 部门负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 使用 部门 意见 | 审查人签字： 部门负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务处 意见 | 审查人签字： 部门负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 监察处 意见 | 审查人签字： 部门负责人签字： (盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 审计处 意见 | 审查人签字： 部门负责人签字： (盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 主管 院领导 意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 院长 意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 合同 签订人 意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |

说明：

1．审查部门的审核意见为“同意”或“不同意”或具体修改意见，禁止使用“原则同意”、“拟同意”、“基本可行”等模糊性语言或只签名字。

2．各审查部门应在3个工作日内完成会签。10万元以上项目要及时上报主管院领导，50万元以上项目呈院长审定。

3．院长或院长委托的相关负责人作为合同签订人，对全面审查后的合同，签署是否用印的意见。

4．本表作为长期档案保存，要求用蓝墨水钢笔或碳素墨水笔填写清楚，字迹工整。

洛阳理工学院经济活动项目验收管理办法

为提高学校经济活动投资效益，保证工程项目和采购物资的质量，规范和加强验收管理工作，结合学校实际，特制定本办法。

第一条  凡在我校实施的经济活动项目均须经过校内验收。校内验收报告作为决算审计和结算支付的重要依据。

第二条  本办法所称经济活动项目验收是指对物资采购、工程建设、维修工程、绿化亮化工程等项目的验收。

第三条  物资采购验收主要是对采购物资的质量和使用情况进行验收；工程建设校内验收主要是对工程的使用功能及建筑的观感质量进行验收；维修工程验收主要是对工程的使用功能及质量进行验收；绿化亮化工程验收主要是对绿化亮化效果和质量进行验收。

第四条  物资采购验收由国有资产管理处负责组织，项目主管部门、监察处、审计处、财务处及使用部门等参加；工程建设校内验收和维修工程、绿化亮化工程的验收分别由项目管理部门（基建处、后勤管理处或后勤服务集团）负责组织，项目施工单位、监理单位、监察处、审计处、财务处、国有资产管理处、保卫处（涉及消防、安全时）及使用部门等参加。

第五条  验收条件

（一）物资采购验收条件

按采购合同要求完成物资采购、有完整的技术资料并已投入使用。

（二）工程建设校内验收条件

1.按合同约定完成全部工程内容；

2.有完整的技术档案及施工管理资料和施工合同；

3.有主要材料和设备的质量合格证书和进场试验报告。

（三）维修工程验收条件

1.按合同约定完成全部工程内容；

2.有相关的技术档案及施工管理资料和施工合同；

3.有主要材料和设备的质量合格证书和进场试验报告。

（四）绿化亮化工程验收条件

按合同约定完成绿化亮化任务。

第六条  验收程序

（一）物资采购验收程序

1.单价（批量）5万元以上（含5万元）项目，由使用部门在正常使用后按要求对采购物资进行初验，并向国有资产管理处提出物资验收申请。国有资产管理处在具备验收条件并征询使用部门意见后，组织相关部门和有关专家按照招标文件、质疑文件及合同等内容对采购物资进行现场验收，验收合格，填写验收专家意见、验收结论，验收人员在验收报告上签字。

2.单价（批量）5万元以下项目，由使用部门在正常使用后自行组织验收。

验收合格后，使用部门到国有资产管理处办理固定资产入账。使用部门凭验收报告、资产卡片、采购合同书，正确填写财务报销单，有关人员签字后到财务处办理付款手续。

（二）工程建设校内验收程序

工程建设校内验收要在初验完成并具备校内验收条件后进行。

1.初验：工程竣工达到验收条件后，施工单位组织自审、自查、自评，并填写竣工报验单，报送项目监理单位，申请初验。工程项目管理部门提前做好消防、保温、防雷、综合布线、人防、管道燃气等专业检测和验收后，会同监理单位和施工单位，对竣工资料和实物进行初验，初验合格后，由总监理工程师签署竣工报验单。

2.校内验收：学校工程项目管理部门将竣工报验单报主管院领导审批后，组织相关部门和有关专家进行校内工程验收。

（1）项目管理部门应在组织工程项目验收前，向参加校内验收的有关部门和专家提供以下基本材料(复印件)：①项目立项审批文件；②项目招标有关资料；③工程施工合同；④工程验收报验单，各参与验收的部门无异议后方可进行验收。

（2）项目管理部门负责人介绍验收工程名称、范围、内容、工程初验情况；项目施工单位介绍工程施工情况。

（3）参加验收人员根据验收标准，对照技术资料进行现场验收，并提出验收意见；验收合格后参加验收的人员在验收单上签字。

（三）维修工程验收程序

1.通过招标的项目，施工完毕、自检合格后，施工单位应及时上报整理完备的竣工资料，向项目管理部门提交工程验收申请，项目管理部门在收到验收申请并将竣工资料审查合格后，组织相关部门和有关专家进行工程验收，验收合格后，填写验收报告，参加验收的人员在验收单上签字。

2.维修工程造价在5万元以下、材料物资设备采购价款在1万元以下的项目，由项目管理部门组织审计部门、使用部门（申请维修的部门）、施工单位等进行验收。验收合格后，填写验收报告，参加验收的人员在验收单上签字。

（四）绿化亮化工程验收程序

项目施工单位在绿化亮化工程完成、具备验收条件后，应及时向项目管理部门提交验收申请，项目管理部门接到验收申请后，组织相关部门按照招标文件及合同的要求对绿化亮化工程进行验收，并提出验收意见，验收合格后参加验收的人员在验收单上签字。

第七条  在验收中发现有问题时，项目管理部门应责令供货单位或施工单位限期进行整改，整改后再次组织验收。再次组织验收仍按第六条验收程序进行。

第八条  凡需要经过政府验收的项目，必须经过校内验收合格后，再提交政府验收。

第九条  工程建设在进行校内验收合格后，项目管理部门负责与项目施工单位签订工程保修合同（施工合同中有工程保修条款的按保修条款执行）。维修工程、绿化亮化工程由项目管理部门负责保修合同签订或施工合同保修条款的执行。

第十条  物资采购项目未进行验收、验收不合格的，不得进行设备款项结算；未签订设备保修合同或合同中没有保修条款的，该项目质保金不得退还。

工程建设未进行校内验收、验收不合格的，维修工程、绿化亮化工程未进行验收、验收不合格的，该项目不得进行决算审计和结算支付；没有签订保修合同或施工合同中无保修条款的，保修金不得退还。

第十一条  项目管理部门负责工程保修期内的维修管理，项目施工单位负责维修；若项目施工单位违约未按要求进行维修，则由项目管理部门负责组织维修，维修费用从保修金内扣除。工程保修期满后，由项目管理部门负责组织验收，在保修期内工程没有质量问题的，经主管院领导审批后支付保修金。

第十二条  工程建设校内外验收合格后，项目管理部门向学校档案室及有关部门移交整套工程技术资料。

第十三条  本办法自发文之日起施行。

附件：1.采购物资验收报告

2.工程验收单

附件

采购物资验收报告

根据学校物资采购验收管理办法规定，为确保采购物资质量，做到公平、公正、公开、合理，对合同履约情况进行监督、检查。现对                                        进行验收。对照标书要求，对验收物品的数量、规格、安装质量、服务等方面作综合评价。

验收专家意见：

验收结论：

验收人员签字：

年    月    日

附件2

工 程 验 收 单

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |
| 工程地点 |  |  |
| 工程内容 |  |  |
| 工程日期 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 初验情况 |  |  |
| 使用部门意见 |  |  |
| 工程验收结论 |  |  |
| 参与验收人员签字 |  |  |
| 项目管理部门意见 | （签章） 年 月 日 |  |

注：本表适用于工程建设项目校内验收，维修工程、绿化亮化项目验收

附件3

验收整改意见

经专家和有关部门验收，存在如下问题，请按整改意见在规定的时间内及时整改。

| 验收存在问题 | 整改意见及期限 |
| --- | --- |
| 供货方或施工方意见： 代表签字： | 验收方意见： 项目招标或管理部门负责人签字： |

验收日期：     年   月   日

|  | 洛阳理工学院院长办公室 | 2014年6月26日印发 |  |
| --- | --- | --- | --- |