|  | 院发〔2014〕60号 |  |
| --- | --- | --- |

洛阳理工学院

关于印发办公用房整改工作方案的通知

校属各部门：

根据《中共河南省委高校工委关于开展省管高校领导干部办公用房和节假日聚集打球专项整改活动的通知》（豫高发〔2014〕25号），按照《党政机关办公用房建设标准》（原国家计委计投资〔1999〕2250号）规定，为切实做好我校办公用房整改工作，特制定本方案。

一、指导思想

以中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”为指导，充分认识开展清理办公用房工作的重要性和严肃性，确保党的群众路线教育实践活动切实解决问题，大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，真正把学校有限的资源更多用在教学、科研、改善办学条件上。

二、基本原则

根据现有办公用房的实际情况，本着尊重客观实际、合理利用、便于工作、勤俭节约的原则，进行科学统筹安排，能调则调，能合则合，调合结合，做好超标办公用房的清理腾退工作，杜绝形式主义和整改过程的二次浪费。

三、整改对象

全校办公用房。

四、组织领导

成立学校办公用房整改工作领导小组，具体组成人员如下：

组  长：杨小林

副组长：董延寿   韩振英   曹国杰

成  员：王  洛   宁建辉   刘  龙   邱   杰    王志刚

五、整改办法

（一）机关办公楼调整方案

我校办公楼2006年6月竣工，其房屋均为单间使用面积19㎡左右开间，两间使用面积35㎡的结构形式。（见施工图）

由于平面结构形式、单间面积以及中央空调通风管道和照明电路所限，原则上按照现状单间19㎡的倍数进行改造并取消校领导现有休息室。经有关专家分析、论证，按以下方案进行改造。

校级领导：将现有办公室加隔断。正职的原办公面积（含休息室）79.3㎡，改造后办公面积35㎡。校级副职现面积（含休息室）一种结构是58.38㎡，另一种结构是53.74㎡，改造后办公面积19㎡，分离开的办公区域及休息室可作为预留办公室、接待室。

机关处级干部：正处级干部1人一间，面积19㎡；副处级干部2人一间，每人9.5㎡保持不变；科级以下干部按每人不超过6㎡安排。

（二）其它办公楼调整原则

按照房屋结构提出调整方案，报领导小组批准实施。控制标准：正处18㎡、副处9㎡、科级6㎡。

六、整改组织落实

1.要加强部门协调，采取有力措施，推进整改组织落实。院办负责整改工作的组织协调。纪委负责督促整改落实。国有资产处负责对办公用房的清查，并会同院办搞好整体规划。后勤管理处负责具体办公用房调整，组织隔断、拆改的实施。基建处负责办公用房构造论证、技术把关。

2.9月底前，整改工作领导小组在调研基础上，科学论证，制定切实可行工作方案，10月至12月集中进行整改，12月底整改落实到位并进行全面检查。

3.机关各部门的办公用房由学校按照准统一调配。教学、教辅等单位办公用房按照机关办公用房的标准及房屋结构，10月中旬上报整改方案，批复后进行整改。所腾出的房间原则上调整为教学、科研用房和学生活动场所。学校将建立健全国有资产使用管理长效机制，本次集中清理后，由院办、国有资产处负责办公用房的日常管理和动态调配。

这次调整办公用房纳入群众路线教育实践活动的整改内容，要按规定要求，高度重视，强化措施，立查立改，不等不靠不观望，及时整改到位。整改工作领导小组将对全校各单位办公用房整改工作开展情况进行督促检查，对整改不力的单位，学校将进行通报批评，并责其限期重新整改。

2014年9月28日

|  | 洛阳理工学院院长办公室 | 2014年9月28日印发 |  |
| --- | --- | --- | --- |